Semana 1: Definição
Entregáveis:
- Documento com a descrição do projeto.
- Lista de requisitos e funcionalidades.
- Cronograma geral do projeto.
Objetivo: Estabelecer claramente o escopo e os requisitos do projeto.

---
Cronograma geral do projeto
- 1. Definir os Objetivos do Projeto
- O que se pretende alcançar?
- Quais são os entregáveis principais?
- 2. Identificar as Tarefas e Atividades
- Liste todas as tarefas necessárias para completar o projeto.
- Que atividades são necessárias para cada entregável?
- 3. Estabelecer a Sequência das Tarefas
- Determine a ordem em que as tarefas devem ser realizadas.
- Identifique as dependências (ou seja, quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar).

---
4. Estimar a Duração das Tarefas
- Quanto tempo cada tarefa levará para ser concluída?
- Considere a complexidade e a disponibilidade de recursos.
- 5. Alocar Recursos
- Quem será responsável por cada tarefa?
- Quais recursos (humanos, materiais, financeiros) são necessários?
- 6. Definir Marcos
- Identifique marcos importantes no projeto que representam a conclusão de fases significativas.
- Estabeleça datas para esses marcos.

---
- 7. Criar o Cronograma
- Utilize uma ferramenta de gerenciamento de projetos (como MS Project, Asana, Trello) ou uma planilha para criar o cronograma.
- Insira as tarefas, a duração estimada, e as dependências.
- Ajuste as datas de início e término com base nas estimativas de duração e nas dependências.